25.03 17:00-18:30

- Erstellen des Dokuments Projektplan
- Erstellen des Dokuments Specifications
- Ausarbeitung der Produkt Funktionen
- Ausarbeitung der Use Cases

27.04 18:00-19:00
- Besprechen der eigenerarbeiteten Überlegung
- Besprechen der Use-Cases
- Besprechen der Idee des Domainmodells
- Besprechen des Use Case Diagramms

28.03 13:30 -16:30

- Bearbeiten des Dokumentes Specifications
- Erarbeitung der Produkt Perspektive
- Erarbeitung der Benutzer Charakteristik
- Erarbeitung der Einschränkungen
- Erstellen aller Brief Use Cases
- Erarbeitung der Bedienbarkeit
- Erarbeitung der Schnittstellen
- Erstellung des fully dressed Use Cases Trainingsplan erstellen
- Bearbeitung des Dokumentes Projektplan
- Erarbeitung der Ziele und Zwecke
- Erarbeitung der Annahmen und Einschränkungen
- Erarbeitung der Ergebnisse

29.03 13:45-15:00
- Beratungstermin
- Klären einer Frage bezüglich des Use Case Diagramms
- Klären einer Frage bezüglich sich wiederholender Use Cases → CRUD
- Klären einer Frage bezüglich der Datenbank
- Klären einer Frage bezüglich der Dringlichkeit einer Rollenverteilung
- Aufteilen der Verfassung von Use Cases
- Aufteilung der Erstellung des Domainmodells
- Aufteilung der Erstellung des Systemsequenzdiagramms
- Aufteilung der Rollen

30.03 10:00-11:30
- Bearbeitung des Dokuments Projektplan
- Erarbeitung der Projektübersicht
- Erarbeitung der Projektorganisation
- Erarbeitung des Kostenvoranschlages
- Erarbeitung der internen Meilensteine
- Erarbeiung des Risk Managments
- Erarbeitung der Arbeitspakete
- Erarbeitung der Infrastruktur
- Erarbeitung der Unterstützenden Prozesse

31.03 18:00-19:00
- Meeting
- Besprechen der erarbeiteten Use Cases
- Besprechen und Diskussion des Domainmodells
- Besprechen des Use Case Diagramms
- Endgültige Einigung auf Meilensteine
- Endgültige Einigung auf momentane Arbeitspakete
- Endgültige Einigung auf Rollenverteilung

01.04 10:00 – 11:00
- Bearbeiten des Dokumentes Anforderungen
- Bearbeiten des Use Cases Trainingsplan erstellen zu Trainingsplan verwalten
- Zusammenfügen der anderen fully dressed Use Cases
- Bearbeiten des Dokuemts Projektplan
- Bearbeiten der Internen Meilensteine
- Fertigstellen der ersten Version des Projektplans
- Fertigstellen der zweiten Version der Anforderungen
- Zusammenfügen der Dokumente

03.04 18:00-19:00
- Meeting
- Aufteilen der Gesprächsthemen zur Review
- Grobe Planung des weiteren Vorgehens

05.04 10:00-11:00
Überlegung der weiteren Aufteilung der Arbeitspakete

05.04 19:00-20:00
- Überarbeiten der Use Cases
- Beheben des User ← → System Fehlers der Use Cases
- Erstellen der Order für Dokumentation im GitLab Reposatory
- Erstellen einer Datei für Individuelle Zeiterfassung
- Hochladen der Dokumente Projektplan, Specifications und Zeitpool

12.04 2h
- Erarbeitung der Serverarchitektur anhand des MVC
- Erarbeiten des Modellpackages
- Erarbeiten des Controller Packages

13.04 2h

- Einarbeitung in Erstellung von Tests
- Erste pseudoskizzen für tests

19.04 1h
- Überarbeiten der Datei Projektplan
- Ändern der Zeiplannung

21.04 1:30h
- Überarbeitung der Datei Projektplan
- Ändern der Workpackages

22.04 2h
- Überarbeiten des MVC
- Überarbeiten des Modell
- Überarbeiten des Controllers

26.04
Erarbeiten des View-packages

27.04 2h
Einarbeiten in API-Endpunkte anhand des Beispieles von Jerry

28.04 1h
-““-

2.05 2h
Trainingsplan programmiert

5.05 2h
- Trainingsplan programmiert
- Änderungen überlegt

9.05 3h
- Trainingsplan programmiert
- Änderungen durchgeführt
- Architekturdokument erstellt und erarbeitet

10.05 4h

- Überlegungen bezüglich API und Datenbank und Client
- Überlegungen bezüglich UI
- Programmierung der Datenbankmodels